CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc kéo dài 3–4 tuần, ít việc rút còn 1 tuần. | Sai | Sprint | Minh bạch, Thích nghi | Nhịp phát hành không ổn định, đội và người dùng không biết trước khi nào có bản mới |
| QT2. Cuối Sprint trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử. | Sai | Sprint Review, Increment | Minh bạch, Thanh tra | Người dùng thấy tính năng lỗi/chưa hoàn thiện, khiến việc đánh giá giá trị sản phẩm không chính xác |
| QT3. Sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog dựa trên góp ý người dùng thử. | Đúng | - | - | Review là cơ hội để kiểm tra sản phẩm và thích nghi; PO có thể cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi |
| QT4. Sprint không có sự cố nên bỏ Sprint Retrospective. | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội bỏ lỡ cơ hội tìm cách cải tiến, khiến các lỗi cũ có thể tiếp tục lặp lại |

Phần 2 – Sửa lỗi

QT1:

Sprint của đội RikkeiGo có độ dài cố định trong 2 tuần, được thống nhất trước và duy trì đều đặn qua các Sprint.

QT2:

Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn những phần đã hoàn thành theo Definition of Done, đã kiểm thử và đạt trạng thái có thể sử dụng.

QT4:

Đội RikkeiGo luôn thực hiện Sprint Retrospective sau mỗi Sprint để đánh giá cách làm việc và xác định ít nhất một cải tiến cho Sprint tiếp theo.

QT3 giữ nguyên vì đã đúng chuẩn Scrum:

Sau Sprint Review, Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi và thông tin mới thu được.